KẾ HOẠCH – ĐỒ ÁN CƠ SỞ 1 - WEBSITE QUẢN LÝ BÁN LAPTOP

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: TRẦN THANH NAM

24/3/2025 – 30/3/2025: liên hệ giảng viên hướng dẫn thực hiện báo cáo sơ bộ

**DEADLINE: 24/3/2025**

Giai đoạn 1: Khảo sát yêu cầu, kế hoạch thực hiện website - \*tên người th\*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Nhiệm vụ | Số ngày | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc |
| 1 | Tìm hiểu hệ thống, xác định yêu cầu | 1 |  |  |
| 2 | Xây dựng tài liệu đặc tả yêu cầu SRS | 3 |  |  |

Giai đoạn 2: Phân tích và thiết kế hệ thống - \*tên người th\*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Nhiệm vụ | Số ngày | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc |
| 1 | **- Tạo danh sách tác nhân (Actor(s)) hoặc DFD mức 0**  - Tạo danh sách chức năng  - Tạo biểu đồ chức năng  **- Lập biểu đồ use case tổng quát hoặc DFD mức 1**  **- Lập biểu đồ tuần tự hoặc DFD mức 2**  - Lập biểu đồ lớp | 3 |  |  |
| 2 | Hoành thành tài liệu phân tích thiết kế hệ thống | 1 |  |  |

Giai đoạn 3: Thiết kế giao diện và cơ sở dữ liệu - \*tên người th\*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Nhiệm vụ | Số ngày | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc |
| 1 | Tạo các biểu mẫu (Form) dựa theo chức năng  - Trang chủ dành cho khách hàng  - Trang quản trị dành cho quản trị viên | 3 |  |  |
| 2 | Tạo cơ sở dữ liệu  - Lập danh sách các đối tượng, thực thể  - Mô hình thực thể kết hợp (ERD)  - Lược đồ CSDL  - Lưu đồ CSDL (Diagram của hệ quản trị CSDL)  - Các bảng CSDL và ràng buộc thành viên | 3 |  |  |

Giai đoạn 4: Lập trình - \*tên người th\*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Nhiệm vụ | Số ngày | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc |
| 1 | Lập trình các chức năng dựa trên tài liệu ở các giai đoạn trước | 7 |  |  |
| 2 | Kiểm thử chức năng để hoàn thiện sơ bộ | 7 |  |  |

Giai đoạn 5: Kiểm thử - \*tên người th\*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Nhiệm vụ | Số ngày | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc |
| 1 | Thực hiện kiểm thử chức năng dựa trên các use case, chỉnh sửa và khắc phục lỗi | 3 |  |  |
| 2 | Thực hiện kiểm thử giao diện phần mềm, đảm bảo giống như tài liệu | 3 |  |  |

Giai đoạn 6: Viết báo cáo, nộp báo cáo - \*tên người th\*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Nhiệm vụ | Số ngày | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc |
| 1 | Viết báo cáo  Soạn nội dung thuyết trình  Thiết kế slide thuyết trình | 3 |  |  |